## Slide 1: 大学城学生交易平台

## Slide 2: 成员介绍
专业团队，由杨健带领。
项目团队成员包括：汤荣来，张逸松，韩博骋。

## Slide 3
项目背景、范围及目标

## Slide 4: 背景与意义
如今随着网络购物的发展，大学生的购物有更多的比例向着网络渠道倾斜，无论是大的货物，如洗衣机、鞋柜、被枕，还是小的货物，如洗发水、书籍、电子设备等，都是在电商购买。
而且电商也经常会有各种购物节与各种优惠，促进人们剁手，所以也导致了大量的网络购买，但到手发现不是自己想要的，需要回血。
而大学生的都是年轻人，需求和兴趣都是有很大相似的地方，大学生之间的交易十分适合作为回血的方式，容易出手，也容易购买。鉴于此背景，我们项目团队推出基于大学城大学生用户的货物交易平台，为需要出手和购买货物的大学生提供信息和交易平台，帮助大学生在冲动后有第二次机会，科学规避吃土。

## Slide 5: 系统的基本功能
数据记录：用户信息、商家信息、商品信息、交易信息
数据创建：用户创建、商家创建、商品创建
商家能够创建账户，上架商品，管理商品信息，与买家谈论，确定交易，评价买家。
买家能够创建账户，搜索商品，浏览商品，管理购物车，与商家谈论，评价商家。
系统会在后台记录聊天记录，交易记录。

## Slide 6: 达到的目标
能够通过此平台，为需要出手和购买货物的大学生提供信息和交易平台，帮助大学生在冲动后有第二次机会，科学规避吃土。

## Slide 7: 项目可行性

## Slide 8: 技术可行性
MySQL在本学期已经学习过，可作为数据库应用。
数据库老师发了华为云服务的体验资格，可作为交易平台的服务器与云端数据库。
基于GitHub的项目管理，开发人员虽受疫情影响，不能面对面交谈，但也能通过腾讯会议线上连线开发。

## Slide 9: 经济可行性
项目初衷是锻炼，熟悉软件开发和数据库的运用，云数据库可以用免费申请到的华为云服务，不涉及经济的投入。
用户资源多，广大大学城学生都是潜在用户，便于推广，后期如果想要收益可根据交易收取中介费。

## Slide 10: 运行可行性
大学城的学生大多有电脑，且连接了网络，可以使用项目产品。
由于本产品是相对独立的软件平台，与其他软件的关系不大，与之发生冲突的概率较低。
利用数据库的原子操作

## Slide 11: 项目实施计划 三个大层次：底端的数据层，主要是用户、商品、交易记录三大内容；顶端的交互层，主要处理买卖双方的图形交互界面；以及位于中间的逻辑层，用于链接数据层和交互层，实现其逻辑关系。
项目周期 | 工作内容
1 | 完成服务器、数据库搭建（商家，用户，商品，交易数据），配置系统平台。 实现最基础的操作，实现用户、商家的账户注册功能。
2 | 细化需求文档，完善软件体系架构，实现单一表信息修改，例如用户信息修改、账户增值，商家修改库存等
3 | 实现多个用户的综合修改，比如完成一个订单，用户、商家、商品、交易数据都要进行修改，这时候就要保证原子性操作
4 | 完善之前较为简陋的UI功能，提高交互体验，优化交互逻辑，增加用户友好度，使其便于操作。完成初步测试
5 | 完善安全性措施，提升整体的体验，优化逻辑框架，提高代码执行效率，完成大部分测试。
6 | 准备交付，进行最后的调试。编写大部分文档

## Slide 12: 第一周任务分解
任务分解 | 任务描述 | 任务负责人 | 达到指标 | 备注
任务一：写任务项目书 | 描述项目的分工、任务 | 韩博骋、杨健 |  | 
任务二：搭系统平台 | 配置数据库，Git等 | 杨健、张逸松 |  | 
任务三：实现具体功能 | 实现一小部分初步功能 | 张逸松、汤荣来 |  | 
任务四：测试 | 编写测试框架，对功能进行测试 | 杨健 韩博骋 |  | 
任务五：汇报 | 对本周任务进行总结汇报 | 张逸松 |  |